УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 27.03.2026  року                     селище Ворохта                                      № 14

Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Ворохтянської селищної територіальної громади на 2026–2028 роки

З метою впровадження ефективного механізму планування та реалізації пріоритетних публічних інвестицій, забезпечення відкритості та прозорості в управлінні бюджетними ресурсами, враховуючи ст. 75, 751, 752 Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», лист Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25.07.2025 за №3502-05/50224-06, керуючись ст.27, 28, 40, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Протокол №1 установчого засідання Селищної інвестиційної ради Ворохтянської селищної територіальної громади (протокол від 06.03.2026 року), з метою ефективного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні, виконком селищної ради,

В И Р І Ш И В:

- Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Ворохтянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки згідно додатку (Додаток 1).

- Розпорядникам коштів бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади забезпечити виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Ворохтянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради.

Селищний голова                                                                               Олег ДЗЕМ’ЮК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради

від 27.03.2026 № 14

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН

пріоритетних публічних інвестицій

Ворохтянської селищної територіальної громади на 2026–2028 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Ворохтянської селищної територіальної громади на 2026–2028 роки (далі – середньостроковий план ППІ) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план ППІ формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).

Середньостроковий план ППІ визначає:

– наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

– пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

– основні напрями публічного інвестування, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок коштів бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади.

Сфера дії середньострокового плану ППІ включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

ОПИСОВА ЧАСТИНА

Середньостроковий план ППІ розроблено відділом туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради на підставі пропозицій структурних підрозділів Ворохтянської селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Ворохтянської селищної ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026–2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані ППІ, є ключовими для Ворохтянської селищної територіальної громади (далі – громада) та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану ППІ, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Освіта і наука

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Транспорт

- Охорона здоров’я

- Соціальна сфера

- Економічна діяльність

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя жителів громади протягом 2026–2028 років середньостроковим планом ППІ пропонується визначити 6 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на розвиток та модернізацію освітньої інфраструктури громади. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, створення сучасного освітнього середовища, впровадження інноваційних освітніх технологій, забезпечення енергоефективності освітніх будівель та підвищення якості освітніх послуг.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розвиток та модернізацію об’єктів комунальної інфраструктури громади. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на покращення систем водопостачання та водовідведення, благоустрій територій, модернізацію вуличного освітлення, підвищення енергоефективності комунальних об’єктів, а також покращення якості житлово-комунальних послуг.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на розвиток транспортної та дорожньої інфраструктури громади. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг і вулиць, облаштування пішохідної та велосипедної інфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху та покращення транспортної доступності населених пунктів громади.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів та покращення якості надання медичних послуг. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на модернізацію медичної інфраструктури, покращення доступу населення до медичних послуг, оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням та підвищення ефективності роботи медичних установ.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на розвиток системи соціального захисту та соціальних послуг у громаді. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на розширення доступу до соціальних послуг, підтримку вразливих груп населення, розвиток інфраструктури соціального обслуговування, а також створення умов для підвищення соціальної інтеграції та якості життя мешканців громади. Важливим напрямом є реалізація ветеранської політики, зокрема підтримка ветеранів війни та членів їхніх сімей, розвиток програм фізичної, психологічної та соціальної реабілітації військовослужбовців і осіб з інвалідністю, а також створення та розвиток реабілітаційної інфраструктури і послуг, спрямованих на їх відновлення та інтеграцію у суспільне життя.

Сектор (галузь) «Економічна діяльність» спрямований на розвиток місцевої економіки, підтримку підприємництва та залучення інвестицій. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку малого та середнього бізнесу, створення умов для розвитку підприємницької діяльності, підвищення інвестиційної привабливості громади та стимулювання економічного зростання.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що є пріоритетними для розвитку громади і які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у додатку 1 до середньострокового плану ППІ. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування – у додатку 2.

Пріоритетні напрями публічного інвестування наведені у Додатку 1 до цього Плану.
Інші напрями публічного інвестування, реалізація яких можлива за наявності фінансових ресурсів або відповідних програм підтримки, наведені у Додатку 2.

Інші напрями публічного інвестування можуть також реалізовуватися у додаткових секторах (громадська безпека, довкілля, енергетика, спорт, культура та цифровізація), якщо з’являються фінансові ресурси або відповідні програми підтримки.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2027 року, Стратегії розвитку Ворохтянської селищної територіальної громади на період до 2027 року та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалося відділом туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій на основі пропозицій структурних підрозділів селищної ради з урахуванням завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України, Стратегією розвитку Івано-Франківської області на період до 2027 року, Стратегією розвитку Ворохтянської селищної територіальної громади на період до 2027 року.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026–2028 роки за рахунок коштів бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади за роками становить:

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026 – 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Ворохтянської селищної територіальної громади | 18 197 784 | 25 000 000 | 26 500 000 | 69 698 784 |

Орієнтовний розподіл може уточнюватися щорічно під час формування бюджету громади.

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на галузі (сектори) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Ворохтянської селищної ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 13 698 784 | 15 000 000 | 15 000 000 | 43 698 784 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 1 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 11 500 000 |
| Транспорт | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 8 500 000 |
| Охорона здоров’я | 0 | 700 000 | 1 000 000 | 1 700 000 |
| Соціальна сфера | 0 | 300 000 | 500 000 | 800 000 |
| Економічна діяльність | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 500 000 |
| РАЗОМ | 18 197 784 | 25 000 000 | 26 500 000 | 69 698 784 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план ППІ є документом територіального рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави і галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв, визначених виконавчим органом, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

У подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в додатку 1 до середньострокового плану ППІ, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади та відповідно зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Моніторинг реалізації плану

Моніторинг реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій здійснюється виконавчими органами Ворохтянської селищної ради.
Інформація про реалізацію плану, підготовку та реалізацію проєктів публічних інвестицій, а також про стан досягнення цільових показників може щорічно уточнюватися під час формування бюджету громади та планування нових інвестиційних проєктів.

Додаток №1 до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Ворохтянської селищної територіальної

громади на 2026–2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 13 698 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа” | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 0 | 2 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки Завдання 2.1 за напрямом “Освітні послуги”: Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення якості освітніх послуг, зокрема у сільській місцевості Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІ Стратегічна ціль. Освіта та підприємництво Стратегія розвитку освіти Ворохтянської ТГ 2023-2027 рр. 1.1. Створення інноваційного середовища в закладах освіти з врахуванням потреб інклюзивності |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Шкільна освіта | Частка учнів, які забезпечені підвезенням з тих, які потребують підвезення | 80% | 100% | Стратегічний план діяльності МОН до 2027 Завдання 2.1.2.3: Забезпечення підвезення дітей до закладів освіти Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІ Стратегічна ціль. Освіта та підприємництво |
|  |  | Кількість придбаних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 2 | 3 |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Шкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти | 0 | 700 | Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року Завдання Впровадження проектів з будівництва/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР, та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІ Стратегічна ціль. Освіта та підприємництво |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Шкільна освіта | Частка усунутих зауважень в приписах ДСНС | 15% | 80% | Концепція безпеки закладів освіти Завдання Створення безпечної інфраструктури закладів освіти Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІ Стратегічна ціль. Освіта та підприємництво Стратегія розвитку освіти Ворохтянської ТГ 2023-2027 рр. 1.2. Створення безпечного та доступного освітнього середовища з врахуванням потреб інклюзивності |
|  |  | Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням | 0 | 2 |  |
| Розширення доступу до якісної загальної середньої освіти шляхом будівництва нових та модернізації (в т.ч. підвищення енергоефективності) існуючих закладів освіти | Шкільна освіта | Кількість побудованих або модернізованих закладів загальної середньої освіти | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІ Стратегічна ціль. Освіта та підприємництво Стратегія розвитку освіти Ворохтянської ТГ 2023-2027 рр. 1.1. Створення інноваційного середовища в закладах освіти з врахуванням потреб інклюзивності |
| Підвищення енергоефективності та створення безпечних умов для здобуття якісної дошкільної освіти через модернізацію будівель закладів освіти | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, у яких проведено заходи з енергоефективності та модернізації будівель | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. Створення комфортних та безпечних умов для мешканців та туристів громади Стратегія розвитку освіти Ворохтянської ТГ 2023-2027 рр. 1.1. Створення інноваційного середовища в закладах освіти з врахуванням потреб інклюзивності |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) | Дошкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, забезпечених захисними спорудами цивільного захисту (укриттями) | 1 | 2 | Концепція безпеки закладів освіти Завдання Створення безпечної інфраструктури закладів освіти Стратегія розвитку освіти Ворохтянської ТГ 2023-2027 рр. 1.2. Створення безпечного та доступного освітнього середовища з врахуванням потреб інклюзивності |
| Популяризація та розвиток позашкільної освіти | Позашкільна освіта | Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою у закладах громади | 0 | 150 | Стратегія розвитку освіти Ворохтянської ТГ 2023-2027 рр. 3.1. Забезпечення рівного доступу до послуг позашкільної освіти |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та земельних відносин; Комунальне підприємство Ворохтянської громади «Селищне комунальне підприємство»

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  1 500 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Водопостачання та водовідведення | Кількість збудованих або модернізованих об’єктів систем водопостачання та водовідведення | 0 | 1 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. Створення комфортних та безпечних умов для мешканців та туристів громади 3.2.4. Будівництво локальних очисних споруд |
| Створення умов (безбар'єрних маршрутів, безбар’єрних просторів) на території громади та забезпечення умов доступності в громадських будівлях | Містобудування, благоустрій | Кількість облаштованих безбар'єрних маршрутів та громадських просторів на території громади | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. І Стратегічна ціль.1.1. Розвиток туристичної інфраструктури Національна стратегія створення безбар'єрного простору до 2030 року |
|  |  | Кількість громадських будівель, забезпечених умовами доступності для маломобільних груп населення | 0 | 2 |  |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Протяжність модернізованих або новозбудованих мереж зовнішнього освітлення (км) | 0 | 5 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. Створення комфортних та безпечних умов для мешканців та туристів громади 3.1.5. Встановлення мереж автономного вуличного освітлення |
| Реконструкція та облаштування парків, скверів, відпочинкових зон тощо | Містобудування, благоустрій | Кількість реконструйованих або облаштованих парків, скверів та громадських відпочинкових зон | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. І Стратегічна ціль.1.1. Розвиток туристичної інфраструктури |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та земельних відносин; Комунальне підприємство Ворохтянської громади «Селищне комунальне підприємство»

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2 500 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток, відновлення та модернізація дорожньо-транспортної інфраструктури для забезпечення безпечного та доступного транспортного сполучення. | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Кількість відремонтованих/ реконструйованих мостів на дорогах місцевого значення | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. Створення комфортних та безпечних умов для мешканців та туристів громади 3.1.4. Відновлення, капітальний ремонт та реконструкція комунальних доріг |
|  |  | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного, обласного та місцевого значення | 0 | 15 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - КНП Ворохтянська амбулаторія ЗПСМ; Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Татарів

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 0 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток та модернізація інфраструктури закладів первинної медичної допомоги | Первинна медична допомога | Кількість закладів первинної медичної допомоги, у яких проведено модернізацію або покращення інфраструктури | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. Створення комфортних та безпечних умов для мешканців та туристів громади 3.1.8. Розвиток медичної сфери |
| Оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням | Первинна медична допомога | Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, придбаного для закладів охорони здоров’я | 0 | 10 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. Створення комфортних та безпечних умов для мешканців та туристів громади 3.1.8. Розвиток медичної сфери |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - Відділ соціального захисту населення; Служба у справах дітей

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 0 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток мережі державних ветеранських просторів | Ветеранська політика | Кількість створених або облаштованих ветеранських просторів у громаді | 0 | 1 | Стратегія ветеранської політики до 2030 року |
| Модернізація (облаштування) приміщень для Центрів життєстійкості з урахуванням потреб маломобільних груп населення та заходів цивільного захисту населення | Соціальні послуги | Кількість створених або модернізованих Центрів життєстійкості у громаді | 0 | 1 | Програма впровадження центрів життєстійкості (Мінсоцполітики) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Економічна діяльність

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - Відділ туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 500 тис. грн

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об'єктів туристичного відвідування та створення інтегрованих інформаційно-цифрових продуктів і систем супроводу | Туристичні послуги | Кількість створених або облаштованих туристичних маршрутів та об’єктів туристичної інфраструктури | 0 | 3 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. І Стратегічна ціль.1.1. Розвиток туристичної інфраструктури |
| Підвищення фінансової спроможності громади шляхом розвитку малого і середнього підприємництва | Політика малого та середнього підприємництва | Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, які отримали підтримку або користуються створеною інфраструктурою розвитку бізнесу | 0 | 20 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. І Стратегічна ціль. 2.1. Розвиток та підтримка підприємницьких ініціатив |

Додаток №2 до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Ворохтянської селищної територіальної

громади на 2026–2028 роки

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування – Сектор цивільного захисту та мобілізаційної роботи

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток місцевої системи централізованого оповіщення населення | Цивільний захист | Кількість створених або модернізованих елементів місцевої системи централізованого оповіщення населення | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.1. Належна інфраструктура та ефективні мережі |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та земельних відносин, Комунальне підприємство Ворохтянської громади «Селищне комунальне підприємство»

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Берегоукріплення та очищення джерел | Охорона водних ресурсів та протипаводковий захист | Протяжність укріплених берегів (км) | 0 | 6 | Водна стратегія України на період до 2050 року Ціль 2: Поліпшення стану водних екосистем |
| Розвиток та модернізація системи управління зеленими насадженнями | Озеленення та адаптація до змін клімату | Кількість створених або реконструйованих зелених зон та об’єктів озеленення | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.3. Покращення містобудівних та інвестиційних умов розвитку |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування – Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та земельних відносин, Комунальне підприємство Ворохтянської громади «Селищне комунальне підприємство»

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Впровадження заходів з відновлюваних джерел енергії на муніципальних об'єктах | Відновлювані джерела енергії | Очікуване щорічне скорочення споживання електроенергії на муніципальних об’єктах (%) | 0 | 40% | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.3. Покращення містобудівних та інвестиційних умов розвитку |
|  |  | Очікувана щорічна економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв (%) | 0 | 20% |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізична культура

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток та модернізація спортивної інфраструктури громади | Спорт та фізичне виховання | Кількість створених, модернізованих або відремонтованих спортивних об’єктів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.1. Належна інфраструктура та ефективні мережі |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Публічні послуги та цифровізація

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування – Центр надання адміністративних послуг, Відділ загальної, організаційної та інформаційної роботи

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цифровізація процесів управління та впровадження системи електронного голосування у діяльності місцевої ради | Електронне врядування | Кількість впроваджених цифрових систем управління та електронного голосування у діяльності місцевої ради | 0 | 1 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.1. Належна інфраструктура та ефективні мережі |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інтерпретація та популяризація історико-культурної та природної спадщини громади через створення інформаційно-інтерпретаційних об’єктів та культурних просторів | Культурна спадщина та інформаційна діяльність | Кількість створених або облаштованих об’єктів інтерпретації історико-культурної та природної спадщини | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. І Стратегічна ціль. 1.1. Розвиток туристичної інфраструктури |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь для публічного інвестування - Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та земельних відносин; Комунальне підприємство Ворохтянської громади «Селищне комунальне підприємство»

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Управління побутовими відходами | Рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами | 60% | 90% | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.2. Покращення управління поводження з рідкими та твердими побутовими відходами |
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Містобудування, благоустрій | Кількість термомодернізованих громадських будівель | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.3. Покращення містобудівних та інвестиційних умов розвитку |
| Відновлення, модернізація та захист об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг | Захисні споруди об’єктів інфраструктури | Частка об’єктів критичної інфраструктури, модернізованих та забезпечених засобами захисту | 0 | 30% | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.3. Покращення містобудівних та інвестиційних умов розвитку |
| Покращення реагування на надзвичайні ситуації, в т. ч. пов’язані з погодними умовами | Містобудування, благоустрій | Кількість придбаної техніки та обладнання для реагування на надзвичайні ситуації | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.3. Покращення містобудівних та інвестиційних умов розвитку |
| Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість облаштованих або реконструйованих публічних просторів | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.1. Належна інфраструктура та ефективні мережі |
| Створення та облаштування просторів пам’яті і вшанування захисників України, зокрема меморіальних площ, пам’ятних місць та елементів благоустрою. | Містобудування, благоустрій | Кількість створених або облаштованих меморіальних просторів та місць вшанування захисників України | 0 | 2 | Стратегія розвитку Ворохтянської ТГ 2022-2027 рр. ІІІ Стратегічна ціль. 3.1. Належна інфраструктура та ефективні мережі |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

селищної ради 							                                                                                                 Юрій ГАЛИК