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УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме демократичне скликання
Сімдесят третя сесія

РІШЕННЯ 

від 20.08.2026  року                    селище Ворохта                          № 624-73/2026
	Про затвердження цільової Програми
інвентаризації, технічного обстеження 
та паспортизації мостів і мостових споруд, розташованих на території
Ворохтянської селищної 
територіальної громади,
на 2026–2027 роки



Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статтями 59, 60, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, законами України «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 06 серпня 2022 року № 144 «Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів», іншими чинними нормативно-правовими актами, будівельними нормами та національними стандартами, з урахуванням актів виявлення мостів і мостових споруд, складених комісією, утвореною розпорядженням селищного голови, з метою отримання достовірних відомостей про технічні характеристики та стан виявлених об’єктів, виготовлення необхідної документації і створення передумов для прийняття законних управлінських рішень щодо них, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити цільову Програму інвентаризації, технічного обстеження та паспортизації мостів і мостових споруд, розташованих на території Ворохтянської селищної територіальної громади, на 2026–2027 роки (додається).
2. Визначити Ворохтянську селищну раду координатором, відповідальним виконавцем та замовником робіт і послуг, необхідних для реалізації Програми.
3. Фінансовому відділу Ворохтянської селищної ради передбачити кошти для фінансування цільової Програми.
4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації Програми передбачаються щорічно при формуванні бюджету і затверджуються рішенням Ворохтянської селищної ради на відповідний бюджет період.
5. Встановити, що питання закріплення мосту або мостової споруди за комунальним підприємством, передання такого об’єкта на баланс чи на праві господарського відання вирішується окремим рішенням Ворохтянської селищної ради лише після набуття територіальною громадою належного права на відповідний об’єкт та у передбачених законом випадках, державної реєстрації такого права.
7. Ворохтянській селищній раді щороку до 01 лютого року, що настає за звітним, забезпечувати підготовку звіту про виконання заходів Програми, використання бюджетних коштів і досягнення результативних показників.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ворохтянської селищної ради із земельних питань, екології та містобудування.


Селищний голова                                                                       Олег ДЗЕМ’ЮК


ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
інвентаризації, технічного обстеження 
та паспортизації мостів і мостових споруд, розташованих на території
Ворохтянської селищної територіальної громади,


Паспорт Програми

	Ініціатор розроблення Програми
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	Підстава до розробки Програми
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Секретар ради 								   Ярослав БІЛОУС


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цільова Програма інвентаризації, технічного обстеження та паспортизації мостів і мостових споруд, розташованих на території Ворохтянської селищної територіальної громади, на 2026–2027 роки (далі — Програма) визначає комплекс організаційних, правових, технічних і фінансових заходів, що здійснюються на підставі вже складених актів виявлення мостів і мостових споруд та спрямовані на систематизацію відомостей про такі об’єкти, визначення їх основних технічних характеристик і фактичного стану, виготовлення необхідної документації та підготовку матеріалів для подальшого прийняття управлінських рішень відповідно до законодавства.
У цій Програмі під мостами і мостовими спорудами розуміються автомобільні, пішохідні та інші інженерні споруди, призначені для забезпечення руху через водні, рельєфні або інші перешкоди, факт наявності та місце розташування яких підтверджено актами комісії, утвореної розпорядженням селищного голови.
Для цілей Програми терміни «інвентаризація», «технічне обстеження» та «паспортизація» застосовуються з урахуванням виду конкретної споруди, предмета договору, вимог законодавства, чинних будівельних норм і національних стандартів. Вид робіт та склад документації щодо кожного об’єкта визначаються після попереднього правового опрацювання відомостей про його належність до відповідної дороги, земельної ділянки або іншого об’єкта інфраструктури, а також перевірки наявності законних підстав для замовлення відповідних робіт Ворохтянською селищною радою.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Територія Ворохтянської селищної територіальної громади має складний гірський рельєф, розгалужену мережу водотоків, доріг і проїздів, у зв’язку з чим мости та мостові споруди мають істотне значення для транспортного і пішохідного сполучення, доступу населення до житла, закладів соціальної сфери, об’єктів господарювання та туристичної інфраструктури.
Комісією, утвореною розпорядженням селищного голови, вже складено акти виявлення мостів і мостових споруд, якими підтверджено факт їх наявності та фактичного розташування на території громади. Водночас щодо частини виявлених об’єктів відсутні або є неповними відомості про дату будівництва, основні технічні параметри, належність до дороги, власника, балансоутримувача, прийняття в експлуатацію, результати попередніх обстежень та наявність паспорта. Акти виявлення не замінюють спеціального технічного обстеження, паспорта споруди або правовстановлюючих документів.
Відсутність систематизованої інформації та технічної документації ускладнює оцінювання ризиків безпечної експлуатації, планування першочергових заходів, визначення потреби в ремонті або реконструкції, формування обґрунтованих бюджетних запитів, визначення суб’єкта, відповідального за утримання, а також подальше оформлення правового статусу об’єктів.
Розв’язання проблеми потребує поетапного підходу: від систематизації вже складених актів і попередньої перевірки правового статусу — до підготовки технічних завдань, здійснення закупівель Ворохтянською селищною радою, залучення кваліфікованих виконавців, приймання результатів робіт і визначення подальшого законного управлінського кроку щодо кожного об’єкта. Програмний підхід дає змогу узгодити дії структурних підрозділів ради, визначити джерела фінансування, строки, результативні показники та порядок контролю.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення достовірної, систематизованої та документально підтвердженої інформаційної основи для оцінювання технічного стану, планування безпечної експлуатації, утримання і ремонтів, а також подальшого правового оформлення мостів і мостових споруд, факт наявності яких на території Ворохтянської селищної територіальної громади підтверджено актами комісії.
Основними завданнями Програми є:
– систематизація вже складених актів комісії та формування на їх підставі уточненого переліку виявлених мостів і мостових споруд;
– визначення координат, адресної або іншої просторової прив’язки об’єктів;
– попереднє встановлення належності кожного об’єкта до дороги, земельної ділянки або іншого об’єкта інфраструктури та перевірка наявних відомостей про власника, користувача чи балансоутримувача;
– визначення щодо кожного об’єкта переліку робіт і документів, які Ворохтянська селищна рада має правові підстави замовляти та оплачувати за рахунок місцевого бюджету;
– проведення технічного обстеження та, за потреби, випробувань об’єктів із залученням фахівців, які мають відповідну кваліфікацію;
– проведення інвентаризації технічних характеристик та виготовлення паспортів мостів і мостових споруд або іншої передбаченої чинними нормативними вимогами документації — за наявності правових і технічних підстав;
– формування електронного реєстру та інвентаризаційних справ (комплектів документів) щодо об’єктів;
– приймання, облік, систематизація та зберігання Ворохтянською селищною радою виготовленої документації, а також підготовка матеріалів для визначення подальших правових і управлінських дій щодо кожного об’єкта.

4. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми здійснюється поетапно Ворохтянською селищною радою як замовником робіт і послуг та одержувачем результатів їх виконання, з розмежуванням організаційних, правових, технічних, закупівельних і бюджетних функцій між відповідальними посадовими особами та структурними підрозділами ради.
4.1. Ворохтянська селищна рада систематизує акти виявлення, фотофіксацію, схеми розташування та інші матеріали комісії і формує на їх підставі робочий перелік об’єктів. Повторне проведення заходів з виявлення об’єктів у межах цієї Програми не передбачається, крім уточнення місця розташування або ідентифікаційних відомостей.
4.2. До замовлення технічного обстеження, інвентаризації або паспортизації щодо конкретного об’єкта Ворохтянська селищна рада здійснює попередню перевірку відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, архівних матеріалах, документації на дороги, а також шляхом направлення запитів можливим власникам, користувачам або балансоутримувачам.
4.3. Якщо встановлено державного, комунального або приватного власника, користувача чи іншого законного управителя об’єкта, подальші роботи щодо нього проводяться Ворохтянською селищною радою лише за наявності належної правової підстави, повноваження, погодження або договору з відповідним суб’єктом. За відсутності таких підстав об’єкт не включається до предмета закупівлі, а матеріали щодо нього використовуються для визначення інших передбачених законом дій.
4.4. Ворохтянська селищна рада є замовником робіт і послуг за Програмою. Рада через визначені відповідно до законодавства структурні підрозділи, відповідальних посадових осіб та уповноважену особу з публічних закупівель забезпечує планування видатків, підготовку технічних завдань, визначення предмета закупівлі, проведення закупівель, укладення договорів, приймання та оплату належно виконаних робіт і наданих послуг.
4.5. Технічне обстеження, вимірювання, випробування та оформлення їх результатів здійснюються суб’єктами господарювання і фахівцями, які відповідають установленим законодавством кваліфікаційним вимогам. Під час виконання робіт застосовуються чинні на дату їх проведення будівельні норми, національні стандарти, правила експлуатації та інші нормативні документи, що регулюють обстеження, оцінювання технічного стану і паспортизацію мостів та мостових споруд.
4.6. За результатами виконання договорів Ворохтянська селищна рада одержує щодо кожного об’єкта комплект документів, склад якого визначається технічним завданням і може включати звіт про обстеження, висновок про технічний стан, паспорт мосту або мостової споруди, графічні матеріали, результати вимірювань і випробувань, координати, фотоматеріали, рекомендації щодо безпечної експлуатації та інші документи, передбачені договором і чинними нормативними вимогами.
4.7. Оригінали виготовленої документації передаються Ворохтянській селищній раді за документами, що підтверджують належне виконання договору, реєструються та зберігаються відповідно до правил діловодства. Електронні копії включаються до електронного реєстру мостів і мостових споруд громади.
4.8. Після отримання та опрацювання документації Ворохтянська селищна рада щодо кожного об’єкта окремо визначає подальший правовий і управлінський алгоритм: взаємодію з установленим власником або управителем, ініціювання передачі об’єкта, застосування процедури щодо безхазяйного нерухомого майна, оформлення та державну реєстрацію права комунальної власності, встановлення обмежень експлуатації, планування ремонтних заходів або інші передбачені законодавством дії. Технічна документація не підміняє процедур набуття права власності.
4.9. Рішення про передачу мосту або мостової споруди комунальному підприємству, закріплення такого об’єкта на праві господарського відання та зарахування на баланс приймається Ворохтянською селищною радою окремо — після набуття територіальною громадою права власності або іншої належної правової підстави та, у передбачених законом випадках, державної реєстрації відповідного речового права.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Перелік завдань і заходів Програми, строки виконання, виконавці, джерела фінансування та очікувані результати визначені у додатку 1 до Програми. Перелік конкретних об’єктів формується Ворохтянською селищною радою виключно на підставі актів комісії та використовується під час підготовки технічних завдань і документів закупівель. Включення об’єкта до такого переліку не є підтвердженням права комунальної власності на нього.
У разі зміни фактичної кількості об’єктів, вартості послуг, вимог законодавства або необхідності виконання додаткових видів робіт до Програми та її додатків можуть вноситися зміни в установленому порядку.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством. Затвердження Програми не створює бюджетного зобов’язання без установлення відповідного бюджетного призначення рішенням про місцевий бюджет.
Обсяг видатків на кожний бюджетний період визначається з урахуванням кількості об’єктів, технічного завдання, попередніх розрахунків вартості, фінансової спроможності бюджету та затверджується рішенням селищної ради про місцевий бюджет або про внесення змін до нього.
Видатки на реалізацію Програми здійснюються Ворохтянською селищною радою як замовником відповідних робіт і послуг у межах кошторисних призначень та за відповідною бюджетною програмою. Вид і код економічної класифікації видатків визначаються головним розпорядником бюджетних коштів і фінансовим органом відповідно до економічної сутності конкретного заходу та чинної бюджетної класифікації.
Використання коштів здійснюється виключно на цілі Програми, з дотриманням бюджетного законодавства, законодавства у сфері публічних закупівель, умов укладених договорів та принципів ефективності, результативності й цільового використання бюджетних коштів. Подвійне фінансування одного й того самого заходу з різних джерел не допускається.

7. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Кошти Програми можуть спрямовуватися на оплату:
– послуг із визначення координат, геодезичної або картографічної прив’язки об’єктів;
– послуг із технічного обстеження, спеціальних оглядів, вимірювань і випробувань мостів та мостових споруд;
– послуг із розроблення звітів, висновків і рекомендацій за результатами обстеження;
– послуг з інвентаризації технічних характеристик та виготовлення паспортів мостів і мостових споруд або іншої технічної документації, передбаченої чинними нормативними вимогами;
– послуг з виготовлення, актуалізації та ведення паспортів мостів і мостових споруд відповідно до виду об’єкта та чинних на дату виконання робіт нормативних вимог;
– послуг із формування електронного реєстру, оцифрування, систематизації та копіювання технічної документації;
– інших безпосередньо пов’язаних із зазначеними заходами робіт і послуг, якщо їх необхідність підтверджена технічним завданням та не суперечить законодавству.
Кошти Програми не спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальний або поточний ремонт мостів, їх постійне експлуатаційне утримання чи придбання права власності, якщо відповідні заходи окремо не включені до Програми шляхом внесення змін та не забезпечені належними правовими і бюджетними підставами.

8. КООРДИНАЦІЯ, МОНІТОРИНГ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Координацію та організацію виконання Програми здійснює Ворохтянська селищна рада. Відповідальні посадові особи та структурні підрозділи ради забезпечують взаємодію учасників, формування переліку об’єктів, підготовку технічних завдань, проведення закупівель, приймання документації та підготовку пропозицій щодо подальших управлінських рішень.
Виконавці робіт і послуг звітують перед Ворохтянською селищною радою в порядку та строки, установлені договорами. Відповідальні структурні підрозділи ради узагальнюють інформацію про стан виконання заходів, укладені договори, касові видатки, отримані документи, досягнуті результативні показники та виявлені ризики.
Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, формує бюджетні запити, паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання відповідно до бюджетного законодавства.
Відділ юридичного та кадрового забезпечення здійснює правовий супровід попереднього визначення статусу об’єктів, перевірку правових підстав для замовлення робіт щодо конкретних об’єктів, підготовку проєктів рішень та супровід подальших процедур оформлення прав. Профільні структурні підрозділи забезпечують підготовку технічних завдань, організаційний супровід договорів та приймання технічної документації в межах наданих повноважень.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради, визначена рішенням про затвердження Програми. Звіт про виконання Програми подається на розгляд ради після завершення строку її реалізації, а за потреби — щороку.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Виконання Програми дасть змогу:
– сформувати єдиний уточнений перелік мостів і мостових споруд, факт наявності яких підтверджено актами комісії;
– забезпечити просторову ідентифікацію та попередній правовий аналіз кожного об’єкта;
– одержати документально підтверджені відомості про технічний стан об’єктів, щодо яких проведено обстеження;
– виготовити передбачену законодавством технічну документацію щодо об’єктів, стосовно яких наявні належні правові підстави;
– створити електронний реєстр і упорядкований архів матеріалів;
– визначити черговість подальших заходів з утримання, ремонту, реконструкції або обмеження експлуатації за результатами спеціальних висновків;
– підготувати належну документальну основу для визначення правового статусу об’єктів, оформлення прав територіальної громади у передбачених законом випадках та подальшого вирішення окремими рішеннями ради питання про визначення балансоутримувача або закріплення об’єктів за комунальним підприємством.
Показники виконання Програми поділяються на показники затрат, продукту, ефективності та якості і наведені у додатку 2. Цільовим показником якості є охоплення організаційними та правовими заходами 100 відсотків об’єктів, включених до уточненого переліку, а технічними заходами — усіх об’єктів, щодо яких наявні правові підстави та затверджене фінансування.
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Заходи щодо реалізації Про затвердження цільової Програми інвентаризації, технічного обстеження 
та паспортизації мостів і мостових споруд, розташованих на території Ворохтянської селищної 
територіальної громади, на 2026–2027 роки
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	Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Виконавці
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	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень
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	1.
	Підготовка технічної документації щодо мостів і мостових споруд
	1.1. Проведення технічного обстеження, інвентаризації та паспортизації мостів і мостових споруд, включаючи виготовлення технічних звітів, паспортів, обмірних матеріалів, схем та іншої необхідної технічної документації, щодо об’єктів, стосовно яких за результатами попереднього правового опрацювання встановлено наявність повноважень або законного інтересу Ворохтянської селищної ради
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	Місцевий бюджет
	700 000 грн
	Отримання технічної документації, визначення технічних характеристик і стану об’єктів, формування документальної основи для прийняття подальших рішень
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